Российская Федерация

Новгородская область Новгородский муниципальный район

Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018 г. №194

д. Савино

| Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Савинского сельского поселения на 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом о 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Савинского сельского поселения, постановлением Администрации Савинского сельского поселения № 1011 от 22.12.2017 г.  «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Савинского  сельского поселения на 2018-2020 годы»,  Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Савинского сельского поселения на 2018 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Савинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.savinoadm.ru

Глава сельского поселения                                       А.В.Сысоев

| Утвержден постановлением Администрации Савинского сельского поселения от 16.03.2018 №194 | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 31.01.2018 № 106 |
| --- | --- |

План

ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения Савинского сельского поселения

на 2018 год

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Мощность по проектно-сметной документации, км/м2 | Срок производства работ | Средства дорожного фонда | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Божонка, ул.Дачная | 0,25/1250 | Июнь – сентябрь 2018 | 276803 | 64929,72 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Плашкино, ул.Дорожников | 0,509/1527 | Июнь – сентябрь 2018 | 338132 | 79315,42 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Рышево, ул.Заречная | 0,705/3525 | Июнь – сентябрь 2018 | 747576 | 175357,46 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Волынь от вышки сотовой связи | 0,6/3600 | Июнь – сентябрь 20 18 | 694594 | 162929,7 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Хутынь, ул.Аренского А.С. | 0,62/2480 | Июнь – сентябрь 2018 | 549194 | 128823,38 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Хутынь, ул.Мирная | 0,301/1505 | Июнь – сентябрь 2018 | 318985 | 74823,48 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Хутынь, ул.Стрелковая (продолжение) | 0,181/1629 | Июнь – сентябрь 2018 | 252389 | 59202,98 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Волотово, ул.Дорожная | 0,36/1440 | Июнь – сентябрь 2018 | 331538 | 62175,54 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Шолохово, ул.Семейная | 1,141/6846 | до 01 августа 2018 | 1190809 | 279325,86 |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте д.Пахотная Горка (проезды) | 0,552/2484 | до 01 августа 2018 года | 367980 | 86316,46 |